## Slide 1: Actividad Sumativa 2
Oscar Edding Nogales

## Slide 2: Roles de Cada integrante
Product Owner, Scrum Master, Scrum Team
● Product Owner: Cristian Inzulza.
● Scrum Máster: Cristian Inzulza.
● Equipo de desarrollo: Oscar Edding Nogales.

## Slide 3: Backlog
A continuación, se presentarán las historias de usuarios para el primer sprint del proyecto.
H1: El usuario requiere una página funcional para poder ver todos los productos agregados.
H2: El usuario desea ser capaz de agregar productos al carrito.
H3: El usuario desea ser capaz de eliminar productos del carrito.

## Slide 4: Backlog
Priorización de actividades
Código de Historia | Prioridad (Alta-Media - Baja) | Estimación de Tiempo
H1 – Listado | Media | 1 Día
H2 – Agregar al carrito | Alta | 1 Día
H2 – Eliminar del carrito | Media | 1 Día

## Slide 5: Actividades
A continuación, se presentarán las tareas individuales a partir del backlog.
T1.1: Crear HTML base.
T1.2: Crear estructura de la plataforma.
T1.3: Guardado de datos a mostrar en el componente.
T2.1: Crear sección para visualizar datos.
T2.2: Dar formato.
  T3.1: Implementar CRUD.

## Slide 6: Cumplimiento del backlog
A continuación, se presentarán los criterios de aceptación de las historias.
La historia 1 se da como cumplida se logran guardar todos los productos con su respectiva información.
La historia 2 se da como cumplida cuando el usuario es capaz de visualizar el listado de productos.
La historia 3 se da como cumplida cuando el usuario es capaz de agregar o eliminar productos del carrito de compras.

## Slide 7: Retrospectiva
Resumen de la retrospectiva del primer sprint
Lo que ha funcionado | Que se puede mejorar | A que se compromete el equipo
La creación del html base junto a los componentes de listar productos. | Mejorar la distribución de tiempo para la definición del proyecto. | Estudiar la incorporación de las BD para un mejor guardado de datos.
El agregar productos al carrito de compras. | El equipo tuvo una pequeña complicidad con el almacenamiento de los productos con sus atributos, lo cual se espera mejorar con el uso de bases de datos. |